# EGPR130 - Versión 1.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | JG | JG | JG | 26-11-2020 | Versión original |



*CRONOGRAMA DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **Administración logística de trabajadores poli funcionales.** | **ALFU** |

|  |  |
| --- | --- |
| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: |  |
| ***Hito o Evento Significativo*** | ***Fecha Programada*** |
| Inicio del Proyecto. | 19 NOVIEMBRE |
| 1. Gestión del Proyecto. | Del 19 de NOVIEMBRE al 1 DICIEMBRE |
| 2. Gestión de Requerimientos | Del 1 al 20 de DICIEMBRE |
| 3. Desarrollo del proyecto | Del 20 de DICIEMBRE al 30 de ENERO. |
| 4. Pruebas del programa con el cliente. | Del 30 de ENERO al 29 de FEBRERO. |
| 5. Documentación del proyecto. | Del 29 de FEBRERO al 30 de MARZO. |
| Fin del Proyecto. | Lunes 30 de MARZO |

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ciclo principal** | **Ciclo principal** | **Ciclo principal** | **Ciclo de apoyo** | **Ciclo de apoyo** | **Ciclo final** | **Ciclo final** |
| **Panificación y toma de requerimientos** | x | x |  |  |  |  |  |
| **Generaciones épicas** |  | x |  |  |  |  |  |
| **Planificación de desarrollo** |  | x | x |  |  |  |  |
| **Manejo de ingresos** |  | x | x |  |  |  |  |
| **Operaciones** |  |  | x |  |  |  |  |
| **Mantenimiento** |  |  |  |  |  | x |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguramiento de calidad |  |  |  |  |  | x | x |
| Validación de épicas |  |  | x | x | x |  |  |
| Soluciones |  |  |  | x | x | x |  |
| Implementar base |  |  | x |  | x | x |  |
| Implementar interfaz |  |  | x | x | x | x |  |
| Gestor de base |  |  |  | x | x | x |  |
| Pruebas |  |  |  |  | x | x |  |
| Entrega |  |  |  |  |  |  | x |

Contacto: [informes@dharma-consulting.com](mailto:informes@dharma-consulting.com) Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net/)

El logotipo PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI